**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ОСИНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИРХИДЕЙ»**

**И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

23.10.2012г. c. Ирхидей

№ 21

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования «Ирхидей» на 2013-2020 годы»

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу«Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования «Ирхидей» на 2013-2020 годы»
2. Опубликовать данное постановление в газете «Вестник» МО «Ирхидей».

Главный специалист: С.А. Никитина

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования «Ирхидей»

от 23.10.2012 г № 21

Муниципальная целевая программа

«Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования «Ирхидей» на 2013 — 2020 годы»

с. Ирхидей 2012 год

-

Паспорт

муниципальной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программ | «Безопасность дорожного движения на территории муниципального образования «Ирхидей» на 2012-2020 г.г. (далее Программа) |
| Нормативно-­правовые акты, в соответствии с которыми разработана программа | Федеральный Закон от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 года № 100 «О федеральной целевой программе» Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 г.г. (с изменениями и дополнениями), Указ Президента РФ от  22.09.2006 г. № 1042 «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности дорожного движении». |
| Заказчик  программы | Администрация муниципального образования«Ирхидей» |
| Основные  разработчики  программы | Администрация муниципального образования «Ирхидей» (далее Администрация) |
| Цели и задачи программы | Обеспечение безопасности условий дорожного движения на территории муниципального образования «Ирхидей»   * обеспечение безопасности поведения участников дорожного движения; * сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП; * снижение количества ДТП с пострадавшими; * сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; * модернизация муниципальной дорожной сети и совершенствование методов организации дорожного движения |
| Сроки и этапы  реализации  программы | 2013-2020 г.г. |
| Объемы и  источникифинансирования | Финансирование программных мероприятий  предусматривается осуществлять за счет средств областного бюджета и местного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет всего - 8769 ,0 тыс.рублей  - средстваобластного бюджета –8595,0 тыс.рублей  - средства местного бюджета –174,0 тыс.рублей |
| Ожидаемыерезультаты  реализациипрограммы | * снижение количества ДТП;   - уменьшение количества пострадавших в дорожно-транспортныхпроисшествиях |

**1. Обоснование необходимости разработки Программы»**

Безопасность дорожного движения в последнее время приобрела особую остроту, в частности в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры существующим потребностям перевозчиков, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. При ежегодном увеличении количества транспортных средств, протяженность' улично-дорожной сети остается неизменной, в связи с чем увеличивается плотность транспортных потоков и вероятность столкновений, а также существует тенденция к уменьшению перевозок общественным транспортом и соответственно увеличению перевозок личным транспортом. Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения.

Кроме того, осложняет обстановку на дорогах муниципального образования «Ирхидей» несвоевременное выполнение работ по содержанию улично-­дорожной сети.

С каждым годом повышается требования к комфортному проживанию населения в с Ирхидейк безопасности дорожного движения, что предполагает разметку проезжей части, установку дорожных знаков, а также качественную работу по содержанию и ремонту улично-дорожной сети муниципального образования «Ирхидей».

**2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы.**

Обеспечение безопасных условий дорожного движения на территории муниципального образования «Ирхидей»:

* обеспечение безопасного поведения участников дорожного движения;
* снижение количества ДТП с пострадавшими;
* сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;
* модернизация муниципальной дорожной сети и совершенствование методов организации дорожного движения.

**3. Система программных мероприятий**

3.1«Организация и обеспечение безопасности дорожного движения» Приведение в соответствие автодорог- в поселении:

* Ремонт автодорог в сельском поселении;
* Приобретение автодорожной и снегоуборочной техники.
* Установка дорожных знаков

3.2 Строительство новых автодорог:

* Строительство автодороги с. Ирхидей;
* Строительство тротуаров в с. Ирхидей;

3.3 Развитие инфраструктуры для обеспечения безопасности дорожного движения.

- Выполнение работ по организации наружной социальной рекламы по профилактике детского дорожного травматизма на участках расположенных: ул. Ленина, ул.Заречная,ИрхидейскаяСОШ, ул. Тарова, ул. Школьная.

3. 4Профилактика дорожного движения.

- Освещение проблем дорожной безопасности в СМИ. Поддержка детских и молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

- Разработка и выполнение комплекса мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма.

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет средств местного и областного бюджетов.

Общий объем финансирования Программы составляет всего - 8769,0 тыс.рублей

* средства областного бюджета - 8595,0 тыс.рублей;
* средства местного бюджета –174,0 тыс.рублей.

В ходе реализации Программы возможна корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам исполнения местного бюджета в соответствующем финансовом году.

Объемы и источники финансирования Программы с разбивкой по годам приведены в приложение № 1 в настоящей Программе.

Приложение № 1к муниципальной целевой

программе «Безопасность дорожного движения

на территории муниципального образования

«Ирхидей» на 2013 — 2020 годы»

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | 2013 год (тыс.руб.) | 2014 год (тыс.руб.) | 2015 год (тыс.руб.) | 2016 год (тыс.руб. ) | 2017 год (тыс.руб.) | 2018 год (тыс.руб.) | 2019 год (тыс.руб.) | 2020 год (тыс.руб.) | ИТОГО:  (тыс.руб.) | Исполнители |
| 1. Организация и обеспечение безопасности'дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Содержание автомобильных дорог:   * ремонт автодорог в сельском поселении; | 299,3 | 343,4 | 303,0 | 303,0 | 303,0 | 303,0 | 303,0 | 303,0 | 2460,7 | Обладатель прав на объекты муниципального |
|  | * приобретение автодорожной и снегоуборочной техники; * установка дорожных знаков; | 252,5  4,0 | 404,0  4,5 | 454,5  5,0 | 252,5  5,5 | 151,5  6,0 | 151,5  6,0 | 121,2  6,0 | 131,3  6,0 | 1919,0  43,0 | имущества,  либо  исполнитель определенный по  результатам  торгов |
| 1.2 | Строительсво автомобильных дорог и тратуаров: - в с. Ирхидей  - строительство автомобильных дорог | 505,0 | 505,0 | 505,0 | 454,5 | 454,5 | 454,5 | 404,4 | 404,4 | 3687,3 | Обладатель прав на объекты муниципального |
|  | - строительство тротуаров | 80,8 | 84,5 | 70,7 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 75,8 | 615,0 | имущества, либо  исполнитель определенный по  результатам  торгов |
|  | ИТОГО: | 1141,6 | 1341,4 | 1338,2 | 1091,3 | 990,8 | 990,8 | 910,4 | 920,5 | 8725,0 |  |
|  | | | | | | | | | | |

**2. «Развитие инфраструктуры для обеспечения безопасности дорожного движения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Организация наружной социальной рекламы по профилактике детского травматизма и безопасности дорожного движения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | Администрац  ИЯ |
|  | ИТОГО: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |  |
| 3. Профилактика безопасности дорожного движения | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Освещение проблем дорожной безопасности в СМИ. Поддержка детских и молодежных организаций и объединений, осуществляющих воспитательную деятельность по профилактике детского дорожно-транспортного движения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ОГИБДЦ ОВД отдел образования (по  согласованию) |
| 3.2 | Разработка и выполнение комплекса мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 12 | ОГИБДЦ ОВД отдел образования (по  согласовани  ю) |
|  | ИТОГО: | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 28 |  |
| 4. Объемы и источники финансирования муниципальной целевой программы | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование источника средств (тыс.руб) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ИТОГО: |  |
|  | Объем финансирования, всего | 1147,1 | 1346,9 | 1343,7 | 1096,8 | 996,3 | 996,3 | 915,9 | 926,0 | 8769,0 |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального образования «Ирхидей» | 20,8 | 23,2 | 23,7 | 21,8 | 21,3 | 21,3 | 20,9 | 21,0 | 174,0 |  |
|  | Областной бюджет | 1126,3 | 1323,7 | 1320,0 | 1075,0 | 975,0 | 975,0 | 895,0 | 905,0 | 8595,0 |  |
|  | | | | | | | | | | | |